## Slide 1
사용자 중심의 직관적인 UI/UX를 갖춘 효율적인 온라인 학습 관리 플랫폼
팀 프레젠테이션
2025-10-10
강사와 학생의 소통 기반
LMS 프로젝트

## Slide 2
프로젝트 개요
강사와 학생의 소통 기반 LMS 프로젝트의 배경, 목표 및 팀원 구성
프로젝트 배경
기존 교육 시스템의 한계점 및 비대면 교육 수요 증가의 배경에서,
사용자 중심의 직관적인 UI/UX를 갖춘 효율적인 온라인 학습 관리 플랫폼을
구축하는 것이 목표입니다.
프로젝트 목표
사용자 중심의 플랫폼 개발
직관적인 UI/UX 제공
효율적인 온라인 학습 관리
비대면 교육의 증가된 수요에 적응
팀원 및 역할
팀 리더
전체 프로젝트 관리, 팀원 역할 분배
백엔드 개발자
서버 및 데이터베이스 개발, API 설계
프론트엔드 개발자
UI/UX 개발, 클라이언트 사이드 로직
데이터베이스 관리자
DB 설계, 쿼리 최적화, 데이터 모델링
컨텐츠 매니저
학습 내용 개발, 교육 커리큘럼 설계

## Slide 3
개발 일정 및 관리
Gantt Chart를 활용한 프로젝트 일정 관리와 주요 작업 내용
프로젝트 일정 (8주)
1단계 (기획 및 설계)
기간: 1주차 ~ 2주차
요구사항 분석
UI/UX 설계
아키텍처 설계
DB 설계
2단계 (개발)
기간: 2주차 ~ 6주차
백엔드: 핵심 API 개발, DB 구축
프론트엔드: UI 컴포넌트 개발
API 연동
3단계 (테스트 및 QA)
기간: 6주차 ~ 7주차
단위/통합 테스트
버그 수정
품질 검증
4단계 (배포 및 안정화)
기간: 8주차
서버 배포
최종 점검
발표 준비
협업 도구
Git
버전 관리 시스템
Jira
이슈 추적 및 프로젝트 관리
Slack
팀 커뮤니케이션
3

## Slide 4
주요 기능 소개
관리자, 교수자, 학습자 세 가지 사용자 역할에 따른 주요 기능
관리자
사용자/강의 통합 관리
시스템의 사용자 및 강의를 효과적으로 관리합니다.
학습 통계 대시보드
전체 학습 데이터 및 통계 정보를 시각화합니다.
시스템 설정 관리
시스템 환경 설정 및 권한 관리를 수행합니다.
관리자 대시보드
교수자
강의 개설
새로운 강의를 생성하고 관리합니다.
콘텐츠 관리
영상, 문서, 퀴즈 등 다양한 콘텐츠를 관리합니다.
수강생 성적 및 진도 관리
수강생의 학습 상태를 모니터링하고 평가합니다.
피드백 제공
학습자의 과제와 활동에 대한 피드백을 남깁니다.
교수자 강의실
학습자
수강 신청
원하는 강의에 신청하고 수강을 시작합니다.
강의 수강
비디오, 문서 등 다양한 형태의 강의 내용을 수강합니다.
과제/퀴즈 제출
출제된 과제와 퀴즈에 답변하고 제출합니다.
학습 대시보드
개인 학습 진도와 결과를 확인합니다.
소통 및 커뮤니티
교수자 및 다른 학습자와 소통합니다.
학습자 대시보드
4

## Slide 5
시스템 설계 - ERD
LearnUp LMS의 데이터베이스 구조와 테이블 간 관계도
데이터베이스 E-R 다이어그램
주요 엔티티 및 관계
Users
시스템 사용자 정보. 교수자/학습자로 구분됩니다.
Courses
강의 정보를 담고 있는 테이블입니다. 교수자별 강의 개설 가능합니다.
Lectures
강의의 개별 수업입니다. 강의당 여러 수업이 포함됩니다.
Enrollments
수강신청 테이블입니다. 학습자는 여러 강의에 등록 가능합니다.
Submissions
과제/퀴즈 제출 정보를 담고 있는 테이블입니다.
관계 표현
1:1
일대일
1:N
일대다
M:N
다대다
FK
외래키
5

## Slide 6
시스템 설계 - 클래스 다이어그램
계층형 아키텍처 기반 LearnUp LMS의 주요 객체 구조 및 관계도
백엔드 시스템의 주요 객체(클래스)들의 구조와 관계, 각 클래스가 가지는 속성(Attribute)과 메서드(Method)를 통해 MVC 패턴이나 계층형 아키텍처(Layered Architecture)를 설명합니다.
Controller Layer
Service Layer
Repository Layer
Domain Layer
UserController
속성:
userService: UserService
메서드:
getUser(), createUser(), updateUser()
CourseController
속성:
courseService: CourseService
메서드:
getCourses(), createCourse()
UserService
속성:
userRepository: UserRepository
메서드:
getUserById(), saveUser()
CourseService
속성:
courseRepository: CourseRepository
메서드:
getCourse(), createCourse()
UserRepository
메서드:
findById(), save()
CourseRepository
메서드:
findAll(), findOne()
User
속성:
id, name, email, role
Course
속성:
id, title, description
클래스 다이어그램의 주요 특징
Controller는 Service에 의존(Dependency)하여 비즈니스 로직을 처리합니다.
Service는 Repository를 통해 데이터베이스와 통신합니다.
계층형 아키텍처(Layered Architecture)로 구성하여 유지보수성을 높였습니다.
도메인 객체(User, Course)는 핵심 비즈니스 로직을 포함합니다.
6

## Slide 7
적용 기술 및 아키텍처
LearnUp LMS의 기술 스택 및 시스템 아키텍처 구성
시스템 아키텍처
클라이언트
브라우저/앱
웹 서버
Nginx
WAS
Spring Boot
데이터베이스
MySQL/PostgreSQL
프론트엔드
React (TypeScript)
Recoil (상태관리)
TailwindCSS
백엔드
Java
Spring Boot
Spring Security
JPA
데이터베이스
MySQL
PostgreSQL
Redis (캐싱)
배포
AWS EC2
Docker
Nginx
CI/CD 파이프라인
7

## Slide 8
핵심 기능 시연
LearnUp LMS의 사용자 시나리오 기반 주요 기능 시연
라이브 시연: 준비된 시나리오에 따라 핵심 기능을 라이브로 시연합니다.
교수자의 강의 개설
강의 정보 입력
콘텐츠 업로드
과제 설정
공지사항 등록
학습자의 수강
강의 목록 확인
수강 신청
강의 내용 보기
노트 작성
과제 제출
과제 받기
답안 작성
파일 첨부
제출하기
교수자의 피드백
답안 확인
평가
개별 피드백 제공
성적 관리
시연 특징
실제로 실행되는 시스템을 통해 모든 기능의 연속성을 보여줍니다.
다양한 사용자 역할의 동시 작동을 통해 시스템의 인터랙션을 설명합니다.
시스템의 반응 시간과 성능을 실시간으로 측정하여 최적화된 결과를 제공합니다.
8

## Slide 9
문제 해결 과정 및 향후 계획
LearnUp LMS 개발 과정에서 직면한 주요 문제와 해결 방안, 그리고 미래 발전 방향
발생한 문제
대용량 비디오 스트리밍 문제
고해상도 강의 영상 버퍼링 및 로드 지연 발생
동시 접속자 수 증가
과부하로 인한 API 응답 지연 및 서버 성능 저하
다양한 디바이스 호환성 문제
모바일 및 태블릿에서 최적화되지 않은 UI/UX
해결 방법
HLS 프로토콜 도입
적응형 비트레이트 스트리밍으로 네트워크 환경에 맞는 품질 제공
API 응답 캐싱 및 로드 밸런싱
Redis 캐시 적용과 서버 부하 분산 처리를 통한 응답 속도 개선
쿼리 최적화 및 DB 인덱싱
데이터베이스 쿼리 재설계 및 인덱스 개선을 통한 성능 향상
반응형 UI 구현
모든 화면 크기에 최적화된 사용자 인터페이스 개발
향후 개선 계획
실시간 화상 강의
교수자와 학습자간 실시간 인터랙션을 위한 비디오 채팅 기능
모바일 애플리케이션
언제 어디서나 학습 가능한 네이티브 모바일 앱 개발
AI 기반 맞춤형 학습
학생의 학습 데이터 분석으로 개인화된 학습 경로 추천
학습 분석 대시보드
AI 알고리즘 기반 학습 데이터 분석과 실시간 피드백 제공
다국어 지원
국제화를 위한 다국어 인터페이스 및 자막 시스템 구현
협업 학습 도구
실시간 문서 공동 편집 및 그룹 프로젝트 관리 기능
9

## Slide 10
질의응답
LearnUp LMS 프로젝트
감사합니다!
이제 질문 시간입니다
LearnUp LMS 프로젝트에 대한 세부 사항이나 기능에 관한 질문을 환영합니다.
기술 스택
구현 방법
미래 계획
질문 및 답변을 통해 프로젝트에 대한 더 많은 이해를 돕겠습니다.
10